Администрация Любино-Малоросского сельского поселения

Любинского муниципального района Омской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 94-п

31.10.2017                                                                                       с. Любино-Малороссы

Об утверждении муниципальной программы Любино-Малоросского

сельского поселения Любинского муниципального района

Омской области «Формирование современной городской среды

Любино-Малоросского сельского поселения

Любинского муниципального района Омской области»

В целях повышения уровня благоустройства территории Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства строительства и жилищно–коммунального комплекса Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2022 годы",

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить муниципальную программу Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области «Формирование современной городской среды Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области», согласно приложения.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области.

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава Любино-Малоросского

сельского поселения		                                                                В.Н. Сильченко

- Приложение

- к постановлению Главы Администрации

- Любино-Малоросского сельского поселения

- Любинского муниципального района Омской области

- от 31.10.2017 г. № 94-п

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды

Любино-Малоросского сельского поселения

Любинского муниципального района Омской области»

1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы (далее-программа) | «Формирование современной городской среды Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Сроки реализации программы | Срок реализации программы – 2018-2022 годы. Отдельные этапы реализации программы не выделяются. |
| Цель программы | Повышение уровня благоустройства на территории Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Задачи программы | - 1. Повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов населенного пункта Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области; 2. Повышение качества и комфорта городской. путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий населенного пункта Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области. |
| Подпрограммы муниципальной программы | - 1.«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Любино-Малоросского сельского поселения»; - 2. «Благоустройство общественных территорий Любино-Малоросского сельского поселения». |
| Перечень основных мероприятий Программы | 1) «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Любино-Малоросского сельского поселения»; 2) «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Любино-Малоросского сельского поселения» (далее- ремонт дворовых территорий); 3) «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Любино-Малоросского сельского поселения» (далее-благоустройство дворовых территорий) 4) «Благоустройство общественных территорий Любино-Малоросского сельского поселения»; 5) «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий Любино-Малоросского сельского поселения» (далее-ремонт общественных территорий); |
| Сроки реализации Программы | 2018-2022 годы. Отдельные этапы реализации Программы не выделяются. |
| Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации | Объем финансирования программы за счет всех источников финансирования составляет 800 000 руб., из них: 1. Из общего объема расходы бюджета поселения за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 800 000 рублей, в том числе по годам: в 2018 году 160 000 рублей; в 2019 году 160 000 рублей; в 2020 году 160 000 рублей; в 2021 году 160 000 рублей; в 2022 году 160 000 рублей; 2.Из общего объема расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера из областного бюджета составят 0 рублей, в том числе по годам: в 2018 году 0 рублей; в 2019 году 0 рублей; в 2020 году 0 рублей; в 2021 году 0 рублей; в 2022 году 0 рублей; 3.Из общего объема расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 0 рублей, в том числе по годам: в 2018 году 0 рублей; в 2019 году 0 рублей; в 2020 году 0 рублей; в 2021 году 0 рублей; в 2022 году 0 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Ожидаемые результаты реализации программы (по годам и итогам реализации) приведены в приложении № 1 к Программе |

- Характеристика текущего состояния социально – экономического развития Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области

1. Любино-Малоросское сельское поселение расположено на востоке Любинского муниципального района Омской области и граничит на востоке с Омским муниципальным районом, на юге– с Камышловским сельским поселением, на западе - с Северо-Любинским сельским поселением, на севере- с Красноярским сельским поселением.

Экономический спад, падение всех видов производства в 2000-е годы отрицательно повлияли на общее состояние сельского хозяйства, на состояние бюджета поселения, социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур, развитие которых практически прекратилось.

Настоящая Программа разработана с целью повышения уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования населением Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства таких территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие подъезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под наиболее посещаемыми муниципальными общественными территориями подразумеваются территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, зоны отдыха, территории памятников истории и культуры.

За многолетний период эксплуатации асфальтобетонное покрытие и объекты благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов подверглись значительному износу и не отвечают в полной мере современным требованиям. От состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов зависит обеспечение подходов граждан и безаварийный проезд автомобильного транспорта, в том числе неотложных служб, к подъездам многоквартирных домов. Значительное разрушение бордюрного ограждения дворовых территорий многоквартирных домов приводит к разрушению и размыванию ливневыми водами зоны озеленения дворовых территорий, ухудшению архитектурного облика и ландшафтного дизайна.

В настоящее время доля благоустроенных территорий многоквартирных домов составляет 0% от общего количества многоквартирных домов, территории которых нуждаются в благоустройстве, что является недостаточным для села Любино-Малороссы.

Все многоквартирные дома различного года постройки. Территории, проезды, подъездные дороги практически не ремонтировались с момента сдачи их в эксплуатацию и характеризуются крайней степенью изношенности. Во дворах отсутствуют места отдыха, скамейки, урны для мусора, в неудовлетворительном состоянии находятся игровые зоны для детей.

Местом общего пользования для граждан Любино-Малоросского сельского поселения и гостей Любино-Малоросского сельского поселения является ул. Спортивная, ул. Старожильская, главные центральные улицы ул. Советская, - ул. Московская – пер. Первомайский, ул. Школьная, состояние данных мест общего пользования до 2017 года оценивалось как неудовлетворительное из-за крайней степени изношенности тротуаров, дорог, зеленых насаждений.

2.  Основными проблемами являются:

- высокая степень износа асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, дворовых проездов и тротуаров;

- отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых территориях, беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленных насаждений, на детских спортивных площадках;

- несоответствие уровня совещания дворовых территорий и общественных территорий требованиям установленных стандартов;

- недостаточная обеспеченность дворовых территорий многоквартирных домов элементами благоустройства (урны, скамейки, детские и спортивные площадки, парковочные карманы, контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов, освещение, объекты, предназначенные для обслуживания лиц с ограниченными возможностями);

- неудовлетворительное состояние большого количества зеленых насаждений.

3. В связи с этим назрела необходимость реализации Программы, рассчитанной да долгосрочный период, в рамках которой предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий.

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания, отдыха и занятий спортом населения, улучшить условия для отдыха и, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий и наиболее посещаемых мест общественного пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области и сложившуюся инфраструктуру дворовых и общественных территория для определения функциональных зон. Обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, а также наиболее посещаемых общественных мест.

- Цель и задачи муниципальной программы

4.Целью Программы является повышение уровня благоустройства Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области.

5. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Любино-Малоросского сельского поселения;

- повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Любино-Малоросского сельского поселения.

- 3. Срок реализации муниципальной программы

6. Реализация Программы будет осуществляться в 2018 - 2022 годах. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.

- 4. Объем и источники финансирования муниципальной

программы в целом и по годам ее реализации, а также

обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах

7. Общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составляет 800 000 рублей, в том числе по годам: Источник финансирования; Объем финансирования, рублей. 2018 год; 2019 год; 2020 год; 2021 год; 2022 год. Бюджет поселения за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера; 160 000; 160 000; 160 000; 160 000; 160 000. Бюджет поселения за счет поступлений целевого характера из областного бюджета; 0; 0; 0; 0; 0. Бюджет поселения за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета; 0; 0; 0; 0; 0.

8. Сведения о размере и направлениях расходных средств, направленных на финансовое обеспечение Программы и необходимых для ее реализации, содержатся в приложении № 2 к Программе

- 5.Перечень основных мероприятий муниципальной программы

9. В рамках основного мероприятия "Формирование современной городской среды» предусмотрено:

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Любино-Малоросского сельского поселения:

1) "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Любино-Малоросского сельского поселения " (далее - ремонт дворовых территорий);

2) "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Любино-Малоросского сельского поселения" (далее - благоустройство дворовых территорий).

2. Благоустройство общественных территорий Любино-Малоросского сельского поселения:

1) "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий Любино-Малоросского сельского поселения " (далее - ремонт общественных территорий);

2) "Благоустройство общественных территорий Любино-Малоросского сельского поселения " (далее - благоустройство общественных территорий).

10. Благоустройство дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов - включает в себя виды работ, предполагаемые к выполнению: минимальный и дополнительный перечень видов работ по благоустройство дворовых территорий, представлен в приложении № 3 к Программе.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в состав минимального и дополнительного перечня таких работ, с визуализированным перечнем образцов элементов благоустройства, предлагаемый к размещению на дворовой территории, приведены в приложении № 4 к Программе.

Дополнительный перечень видов работ реализуется только при условии выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направленных на выполнение минимального или дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок финансового участия граждан в выполнении указанных работ отражен в приложении № 5 к Программе.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году, формируется с учетом физического состояния дворовой территории определенной по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением  от 19.09.2017 года № 81-п  «Об утверждении Положения о муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации  благоустройства дворовых территорий и  общественных территорий  Любино-Малоросского сельского поселения и создании комиссии».

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу, утвержденным постановлением от 19.09.2017 года № 80-п «О формировании комфортной городской среды».

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству приведен в приложении № 8 к Программе.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в Программу, предусматривающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории установлен приложением № 9 к Программе.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

11. Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территории общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, определены планом мероприятий муниципальной программы.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адресный перечень всех общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году (приложение № 10 к Программе), формируется исходя из физического состояния общественной территории определенной по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Администрации Любино-Малоросского сельского поселения от 19.09.2017 года № 81-п «Об утверждении Положения о муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации  благоустройства дворовых территорий и  общественных территорий  Любино-Малоросского сельского поселения и создании комиссии».

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в Программу, утвержденным постановлением Администрации Любино-Малоросского сельского поселения от 19.09.2017 года № 80-п «О формировании комфортной городской среды».

Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в которые включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, утверждается муниципальной общественной комиссией, согласно постановления Администрации Любино-Малоросского сельского поселения от 19.09.2017 года № 79-п «Об утверждении Положения об общественной комиссии и создании общественной комиссии Администрации Любино-Малоросского сельского поселения».

Благоустройство объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - объекты). Адресный перечень объектов, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года (Приложение № 11 к Программе), в соответствии с требованиями утвержденных в Любино-Малоросском сельском поселении правил благоустройства формируется исходя из физического состояния объектов определенных по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном постановлением Администрации Любино-Малоросского сельского поселения от 19.09.2017 года № 81-п «Об утверждении Положения о муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации  благоустройства дворовых территорий и  общественных территорий  Любино-Малоросского сельского поселения и создании комиссии».

Адресный перечень объектов, которые подлежат благоустройству за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории поселения, утвержденными Решением Совета Любино-Малоросского сельского поселения от 26.09.2017 года № 42 «Об утверждении правил благоустройства на территории Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области», определяется планом мероприятий Программы, который формируется в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией Любино-Малоросского сельского поселения.

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее – ИЖС). Адресный перечень ИЖС подлежащих благоустройству не позднее 2020 года (приложение № 12 к Программе), формируется исходя из физического состояния объектов определенных по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном Администрацией Любино-Малоросского сельского поселения.

Адресный перечень ИЖС, которые подлежат благоустройству за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (собственников (землепользователей) земельных участков) в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Любино-Малоросского сельского поселения, утвержденными постановлением Администрации Любино-Малоросского сельского поселения, определяется планом мероприятий Программы, который формируется в соответствии с заключенными соглашениями с Администрацией Любино-Малоросского сельского поселения.

Мероприятия по инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения проводятся инвентаризационной комиссией, утверждённой постановлением Администрации Любино-Малоросского сельского поселения, в порядке, установленном постановлением Правительства Омской области от 29 августа 2017 года № 247-п «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения».

К выполнению работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, возможно, привлекать студенческие строительные отряды в соответствии с законодательством.

6.Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

12. Программа разработана и направлена на благоустройство территории Любино-Малоросского сельского поселения, а также для привлечения внимания и участия населения, трудовых коллективов предприятий и организаций к проблемам по благоустройству и озеленению прилегающих территорий, дворовых территорий многоквартирных домов, по санитарному содержанию территорий, по охране окружающей среды.

По итогам реализации Программы ожидается:

-  повышение общего уровня благоустройства, комфортности проживания и качества жизни населения Любино-Малоросского сельского поселения, совершенствование архитектурного облика и ландшафтного дизайна дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования.

-  вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.

13. Реализация Программы предполагает получение следующих результатов:

1) увеличение доли населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями.

Р1 = А1 - В1,

где:

A1 - доля населения Любино-Малоросского сельского поселения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общего количества населения Любино-Малоросского сельского поселения в отчетном году, процентов;

B1 - доля населения поселения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общего количества населения Любино-Малоросского сельского поселения в году, предшествующем отчетному году, процентов.

Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе мониторинга, проводимого Администрацией Любино-Малоросского сельского поселения;

2) увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий.

Ожидаемый результат рассчитывается по формуле:

Р2 = А2 - В2,

где:

A2 - доля площади благоустроенных общественных территорий Любино-Малоросского сельского поселения от общей площади общественных территорий Любино-Малоросского сельского поселения в отчетном году, процентов;

B2 - доля площади благоустроенных общественных территорий Любино-Малоросского сельского поселения от общей площади общественных территорий Любино-Малоросского сельского поселения в году, предшествующем отчетному году, процентов.

Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе мониторинга, проводимого администрацией Любино-Малоросского сельского поселения.

14. Плановые значения ожидаемых результатов реализации Программы по годам, а также по итогам ее реализации отражены в приложении № 1 к Программе.

7. Описание системы управления реализацией

муниципальной Программы

15. Система управления реализации программы в целом включает организацию работы и контроля.

16. Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и проведение оценки эффективности реализации Программы осуществляются в соответствии с законодательством.

17. Реализацию Программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов, формирование отчетности о ходе и достижение утвержденных значений целевых индикаторов, формирование отчетности о ходе реализации Программ, а также контроль за реализацией Программы на территории Любино-Малоросского сельского поселения обеспечивает ответственный исполнитель Программы Администрации Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области.

18. Общественный контроль за реализацией Программы по благоустройству общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется любыми заинтересованными физическими или юридическими лицами, собственниками помещений в многоквартирном доме, в том числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации и т.д. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях направляется для принятия мер в Администрацию Любино-Малоросского сельского поселения.

19. Контроль и координация реализации Программы осуществляется муниципальной общественной комиссией в соответствии с положением об общественной комиссии, созданной постановление Администрации Любино-Малоросского сельского поселения от 19.09.2017 г № 79-п «Об утверждении Положения об общественной комиссии и создании общественной комиссии Администрации Любино-Малоросского сельского поселения».

Проведение заседания общественной комиссии осуществляется в открытой форме с использованием видеофиксации с последующим размещением соответствующих записей, протоколов заседаний в открытом доступе на сайте Администрации Любино-Малоросского сельского поселения.

20.Муниципальная программа подлежит общественному обсуждению в соответствии с постановлением Администрации Любино-Малоросского сельского поселения от 19.09.2017 г №80-п «О формировании комфортной городской среды».

21 Администрация Любино-Малоросского сельского поселения организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляют контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд».

22. Реализация Программы на территории Любино-Малоросского сельского поселения также осуществляется с взаимодействием муниципальных, областных и федеральных программ, направленных на строительство, реконструкцию, ремонт объектов, расположенных на территории Любино-Малоросского сельского поселения.

23. Вся деятельность в отношении благоустройства территории Любино-Малоросского сельского поселения осуществляется в соответствии:

- с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- «Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 № 169,

- «Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 2022 годы», утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 691;

- «Об утверждении государственной программы Омской области «Формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 31.08.2017 года № 248-п;

- Уставом Любино-Малоросского сельского поселения.

Раздел 8. Подпрограммы

- «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»;

- «Благоустройство общественных территорий».

Приложение № 1 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района

Омской области»

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области»

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Единица измерения | Значение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год (план) | 2019 год (план) | 2020 год (план) | 2021 год (план) | 2022 год (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение доли населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями | процентов | 0 | 0 | 15 | 25 | 45 | 65 | 100 |
|  | - Подпрограмма муниципальной программы «Благоустройство общественных территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий | процентов | 0 | 0 | 10 | 20 | 35 | 50 | 100 |
| 2. | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий | процентов | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|  | - Подпрограмма муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | процентов | 0 | 0 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | ед. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района

Омской области»

С В Е Д Е Н И Я

о размере и направлениях расходных средств, направленных на финансовое обеспечение муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области» и необходимых для ее реализации

| № п.п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования Программы по годам, рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Всего в т.ч. | 300 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
|  |  | Местный бюджет | 300 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Благоустройство общественных территорий _______ | Всего в т.ч. | 500 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
|  |  | Местный бюджет | 500 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого по Программе в т.ч. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 800 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Любино-Малоросского сельского поселения

Любинского муниципального района

Омской области»

  - Подпрограмма

- «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»

Раздел 1. Паспорт подпрограммы

| Наименование муниципальной программы (далее – Программа) | «Формирование современной городской среды Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | - «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Цель подпрограммы | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Любино-Малоросского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | 1) Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; 2) Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Любино-Малоросского сельского поселения: 1) Капитальный ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов с. Любино-Малороссы, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (далее - благоустройство дворовых территорий); 2) Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов с. Любино-Малороссы, п. Политотдел Любино-Малоросского сельского поселения |
| Срок реализации подпрограммы | 2018-2022 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 0 рублей, из них: 1) Из общего объема расходы бюджета поселения за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 300 000,00 рублей, в том числе по годам: в 2018 году 60 000,00 рублей; в 2019 году 60 000,00 рублей; в 2020 году 60 000,00 рублей; в 2021 году 60 000,00 рублей; в 2022 году 60 000,00 рублей; 2) Из общего объема расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера из областного бюджета составят 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2018 году 0,00 рублей; в 2019 году 0,00 рублей; в 2020 году 0,00 рублей; в 2021 году 0,00 рублей; в 2022 году 0,00 рублей; 3) Из общего объема расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2018 году 0,00 рублей; в 2019 году 0,00 рублей; в 2020 году 0,00 рублей; в 2021 году 0,00 рублей; в 2022 году 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит увеличить долю благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов. |

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Качество жизни населения Любино-Малоросского сельского поселения должно характеризоваться, в том числе, уровнем благоустройства, созданием безопасных и комфортных условий для проживания населения. Состояние дворовых территорий многоквартирных домов Любино-Малоросского сельского поселения (далее – дворовая территория) является еще одной важной проблемой, требующей незамедлительного решения. В настоящее время доля благоустроенных территорий многоквартирных домов составляет 0 % от общего количества многоквартирных домов, территории которых нуждаются в благоустройстве, что является явно недостаточным для с. Любино-Малороссы, п. Политотдел.

Все многоквартирные дома различного года постройки. Территории, проезды, подъездные дороги практически не ремонтировались с момента сдачи их в эксплуатацию и характеризуются крайней степенью изношенности. Во дворах отсутствуют места отдыха, скамейки, урны для мусора, в неудовлетворительном состоянии находятся игровые зоны для детей.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий.

Благоустройство дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов - включает в себя виды работ, предполагаемые к выполнению: минимальный и дополнительный перечень видов работ по благоустройство дворовых территорий, представлен в приложении № 5 к Программе.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в состав минимального и дополнительного перечня таких работ, с визуализированным перечнем образцов элементов благоустройства, предлагаемый к размещению на дворовой территории, приведены в приложении № 6 к Программе.

Дополнительный перечень видов работ реализуется только при условии выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направленных на выполнение минимального или дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок финансового участия граждан в выполнении указанных работ отражен в приложении № 7 к Программе.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году, формируется с учетом физического состояния дворовой территории определенной по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением 19 сентября 2017 г. от № 81-п «О муниципальной инвентаризационной комиссии».

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу, утвержденным постановлением 19 сентября 2017г. № 80-п «О порядке и сроках предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в  муниципальную программу «Формирование современной городской среды Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области».

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству приведен в приложении № 8 к Программе.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в Программу, предусматривающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории установлен приложением № 9 к Программе.

К выполнению работ по ремонту дворовых территорий, возможно, привлекать студенческие строительные отряды в соответствии с законодательством.

Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Цель подпрограммы достигается посредством решения двух поставленных подпрограммой задач:

1). Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

2). Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Общий срок реализации настоящей подпрограммы составляет 5 лет, рассчитан на период 2018 – 2022 годов.

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий

В целях решения задач подпрограммы в ее составе реализуются мероприятия. К задачам подпрограммы относится основное мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Любино-Малоросского сельского поселения».

В рамках основного мероприятия планируется выполнение следующих мероприятий: 1). Капитальный ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов с. Любино-Малороссы, п. Политотдел Любино-Малоросского сельского поселения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;2). Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

В рамках основного мероприятия «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Любино-Малоросского сельского поселения» планируется выполнение следующих мероприятий: 1). Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

- количество отремонтированных дворовых территорий

И=,

где:

Bi – количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в i-том году в пределах n-го объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в i-том году, единиц.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого специалистами администрации.

2). Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

- увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий

Р = А – В,

где:

А – доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий в отчетном году, процентов;

В – доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий в году, предшествующем отчетному году, процентов.

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 300 000,00 рублей, в том числе:

- в 2018 году – 60 000,00 рублей;

- в 2019 году – 60 000,00 рублей;

- в 2020 году – 60 000,00 рублей;

- в 2021 году – 60 000,00 рублей;

- в 2022 году – 60 000,00 рублей

Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы местного бюджета и безвозмездные поступления.

Объем средств на реализацию данных основных мероприятий представлен в приложении № 14 «Структура муниципальной программы Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области» к муниципальной программе.

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы обеспечит:

-Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р1 = А1– В1,

где:

А1 – доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в отчетном году, процентов;

В1 – доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в году, предшествующем отчетному году, процентов.

-Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, ожидаемый результат измеряется в единицах.

Раздел 9. Система управления реализацией подпрограммы

Управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, а также за достижением ее ожидаемых результатов осуществляет администрация Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области.

Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности осуществляет администрация Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области.

По итогам отчетного финансового года администрация поселения на основании данных, сформированных исполнителями мероприятий формирует отчет о реализации программы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением № 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Любино-Малоросского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденному постановлением  администрации поселения от 22 июля 2013 года № 70-п (далее – Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.

Приложение № 4 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Любино-Малоросского сельского поселения

Любинского муниципального района

Омской области»

- Подпрограмма

- «Благоустройство общественных территорий»

Раздел 1. Паспорт подпрограммы

| Наименование муниципальной программы (далее – Программа) | «Формирование современной городской среды Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | - «Благоустройство общественных территорий» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Цель подпрограммы | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Любино-Малоросского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | 1) Проведение капитального ремонта и ремонта и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий; 2) Повышение уровня благоустройства общественных территорий |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | Благоустройство общественных территорий Любино-Малоросского сельского поселения: 1) Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий с. Любино-Малороссы Любино-Малоросского сельского поселения (далее - ремонт общественных территорий); 2) Благоустройство общественных территорий (далее - благоустройство общественных территорий). |
| Срок реализации подпрограммы | 2018-2022 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 500 000,00 рублей, из них: 1) Из общего объема расходы бюджета поселения за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 500 000,00 рублей, в том числе по годам: в 2018 году 100 000,00 рублей; в 2019 году 100 000,00 рублей; в 2020 году 100 000,00 рублей; в 2021 году 100 000,00 рублей; в 2022 году 100 000,00 рублей; 2) Из общего объема расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера из областного бюджета составят 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2018 году 0,00 рублей; в 2019 году 0,00 рублей; в 2020 году 0,00 рублей; в 2021 году 0,00 рублей; в 2022 году 0,00 рублей; 3) Из общего объема расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2018 году 0,00 рублей; в 2019 году 0,00 рублей; в 2020 году 0,00 рублей; в 2021 году 0,00 рублей; в 2022 году 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит увеличить долю благоустроенных общественных территорий. |

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территории общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, определены планом мероприятий муниципальной программы.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адресный перечень всех общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году (приложение № 10 к Программе), формируется исходя из физического состояния общественной территории определенной по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Администрации Любино-Малоросского сельского поселения от 19.09.2017 года № 81-п «Об утверждении Положения о муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации  благоустройства дворовых территорий и  общественных территорий  Любино-Малоросского сельского поселения и создании комиссии».

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в Программу, утвержденным постановлением Администрации Любино-Малоросского сельского поселения от 19.09.2017 года № 80-п «О формировании комфортной городской среды».

Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в которые включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, утверждается муниципальной общественной комиссией, согласно постановления Администрации Любино-Малоросского сельского поселения от 19.09.2017 года № 79-п «Об утверждении Положения об общественной комиссии и создании общественной комиссии Администрации Любино-Малоросского сельского поселения».

Благоустройство объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - объекты). Адресный перечень объектов, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года (Приложение № 11 к Программе), в соответствии с требованиями утвержденных в Любино-Малоросском сельском поселении правил благоустройства формируется исходя из физического состояния объектов определенных по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном постановлением Администрации Любино-Малоросского сельского поселения от 19.09.2017 года № 81-п «Об утверждении Положения о муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации  благоустройства дворовых территорий и  общественных территорий  Любино-Малоросского сельского поселения и создании комиссии».

Адресный перечень объектов, которые подлежат благоустройству за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории поселения, утвержденными Решением Совета Любино-Малоросского сельского поселения от 26.09.2017 года № 42 «Об утверждении правил благоустройства на территории Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области», определяется планом мероприятий Программы, который формируется в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией Любино-Малоросского сельского поселения.

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее – ИЖС). Адресный перечень ИЖС подлежащих благоустройству не позднее 2020 года (приложение № 12 к Программе), формируется исходя из физического состояния объектов определенных по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном администрацией Любино-Малоросского сельского поселения.

Адресный перечень ИЖС, которые подлежат благоустройству за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (собственников (землепользователей) земельных участков) в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Любино-Малоросского сельского поселения, утвержденными постановлением администрации Любино-Малоросского сельского поселения, определяется планом мероприятий Программы, который формируется в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией Любино-Малоросского сельского   поселения.

Мероприятия по инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения проводятся инвентаризационной комиссией, утверждённой постановлением администрации Любино-Малоросского сельского поселения, в порядке, установленном постановлением Правительства Омской области от 19 сентября 2017 года № 81-п «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения».

К выполнению работ по благоустройству дворовых территорий, возможно, привлекать студенческие строительные отряды в соответствии с законодательством.

Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Любино-Малоросского сельского поселения.

Цель подпрограммы достигается посредством решения двух поставленных подпрограммой задач:

1) Проведение капитального ремонта и ремонта и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий;

2) Повышение уровня благоустройства общественных территорий.

Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Общий срок реализации настоящей подпрограммы составляет 5 лет, рассчитан на период 2018 – 2022 годов.

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий

В целях решения задач подпрограммы в ее составе реализуются мероприятия. К задачам подпрограммы относится основное мероприятие: «Благоустройство общественных территорий Любино-Малоросского сельского поселения». В рамках основного мероприятия планируется выполнение следующих мероприятий: 1) Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий с. Любино-Малороссы; 2) Благоустройство общественных территорий.

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

В рамках основного мероприятия «Благоустройство общественных территорий Любино-Малоросского сельского поселения».  планируется выполнение следующих мероприятий:

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

- количество отремонтированных автомобильных дорог

общего пользования местного значения

А=

где:

-  количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в i-том году в пределах n-го объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в i-том году, единиц.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого специалистами администрации.

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 500 000,00 рублей, в том числе:

- в 2018 году – 100 000,00 рублей;

- в 2019 году – 100 000,00 рублей;

- в 2020 году – 100 000,00 рублей;

- в 2021 году – 100 000,00 рублей;

- в 2022 году – 100 000,00 рублей

Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы местного бюджета и безвозмездные поступления.

Объем средств на реализацию данных основных мероприятий представлен в приложении № 14 «Структура муниципальной программы Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области» к муниципальной программе.

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы обеспечит достижение ожидаемого результата:

Увеличение доли благоустроенных общественных территорий, ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р2 = А2– В2,

где:

А2 – доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в отчетном году, процентов;

В2 – доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в году, предшествующем отчетному году, процентов.

Увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования, ожидаемый результат измеряется в единицах.

Раздел 9. Система управления реализацией подпрограммы

Управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, а также за достижением ее ожидаемых результатов осуществляет администрация Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области.

Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности осуществляет администрация Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области.

По итогам отчетного финансового года администрация поселения на основании данных, сформированных исполнителями мероприятий формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Любино-Малоросского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденному постановлением  администрации поселения от 22 июля 2013 года № 70-п (далее – Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.

Приложение № 5 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района

Омской области»

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

| № п/п | Вид работы |
| --- | --- |
| 1. | Ремонт дворовых проездов |
| 2. | Установка скамеек |
| 3. | Установка урн |
| 4. | Обеспечение освещения дворовых территорий |

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

| № п/п | Вид работы |
| --- | --- |
| 1 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |
| 2 | Оборудование автомобильных парковок |
| 3 | Озеленение территорий |

Омской области»

Приложение № 6 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Любино-Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ - Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Таблица 1 1.1.Ремонт дворовых проездов

| № п/п | Вид работ в рамках ремонта дворовых проездов | Визуализированный образец элемента благоустройства | стоимость, руб./ кв.м. | Описание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт проезда с заменой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия |  | 647764,00 | Выполняется установка бортовых камней, марки БР 100.30.15 на бетонное основание марки В15, толщиной 10 см. Выполняется фрезерование асфальтобетонного покрытия проезда на глубину 2 см. По существующему покрытию выполняется розлив битума БНД 90/60. На всю площадь проезда выполняется укладка асфальтобетонной смеси мелкозернистой, марки В1, толщиной 5 см. Уплотнение уложенного асфальтобетонной смеси производится вибрационным катком малого класса. |
| 2. | Ремонт тротуара с устройством слоя из асфальтобетона |  | 647764,00 | Выполняется установка бортовых камней, марки БР 100.20.8 на бетонное основание марки В15, толщиной 10 см. По существующему покрытию тротуара выполняется розлив битума БНД 90/60. На всю площадь тротуара выполняется укладка асфальтобетонной смеси мелкозернистой, типа Г, марки III, толщиной 4 см. Уплотнение уложенного асфальтобетонной смеси производится вибрационным катком малого класса. |

Таблица 2

1.2.Установка скамеек

| № п/п | Вид элемента благоустройства, устанавливаемого в рамках проведения работ | Визуализированный образец элемента благоустройства | стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | оборудование | устройство (доставка, монтаж) |
|  | Скамья деревянная (вариант 1) |  | 6 115,00 | 4 985,00 | 1 130,00 |
|  | Скамья деревянная (вариант 2) |  | 9 080,00 | 7 950,00 | 1 130,00 |
|  | Скамья деревянная (вариант 3) |  | 11 290,00 | 10 160,00 | 1 130,00 |

Таблица 3

1.3.Установка урн для мусора

| № п/п | Вид элемента благоустройства, устанавливаемого в рамках проведения работ | Визуализированный образец элемента благоустройства | стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | оборудование | устройство (доставка, монтаж) |
|  | Урна железобетонная с металлическим вкладышем (вариант 1) |  | 3 433,00 | 3050,00 | 383,00 |
|  | Урна железобетонная с металлическим вкладышем (вариант 2) |  | 3 463,00 | 3080,00 | 383,00 |
|  | Урна железобетонная (вариант 3) |  | 1200,00 | 950,00 | 250,00 |
|  | Урна железобетонная с металлическим вкладышем (вариант 4) |  | 3 983,00 | 3600,00 | 383,00 |

Таблица 4

1.4. Обеспечение освещения дворовых территорий

| № п/п | Вид элемента благоустройства, устанавливаемого в рамках проведения работ | Визуализированный образец элемента благоустройства | стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | оборудование | устройство (доставка, монтаж) |
|  | Светильник светодиодный типа «Кобра» (вариант 1) |  | 19 310,00 | 14 854,00 | 4 456,00 |
|  | Светильник светодиодный типа «Кобра» (вариант 2) |  | 16 327,04 | 12 559,04 | 3 768,00 |
|  | Светильник светодиодный (вариант 3) |  | 1200,00 | 950,00 | 250,00 |

- Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Таблица 5

2.1.Оборудование детских и (или) спортивных площадок

| № п/п | Вид элемента благоустройства, устанавливаемого в рамках проведения работ | Визуализированный образец элемента благоустройства | стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | оборудование | устройство (доставка, монтаж) |
| - Оборудование детских площадок |  |  |  |  |  |
|  | Игровой комплекс для детей 3 – 7 лет (код ДИКС-1.11) |  | 176 752,00 | 135 963,00 | 40 789,00 |
|  | Карусель (код КАР-1.8) |  | 38 984,00 | 29 988,00 | 8 996,00 |
|  | Игровой комплекс для детей 2 – 5 лет (код ДИКС-1.6) |  | 142 684,00 | 109 757,00 | 32 927,00 |
|  | Карусель (код КАР-1.3) |  | 20 783,00 | 15 987,00 | 4 796,00 |
| - Оборудование спортивных площадок |  |  |  |  |  |
|  | Стойка баскетбольная (код СП-1.31) |  | 19 360,00 | 14 892,00 | 4 468,00 |
|  | Четыре турника классического хвата, шведская стенка, брусья, лавка для упражнений на пресс наклонная (код W-02-015) |  | 137 171,00 | 105 516,00 | 31 655,00 |
|  | Два турника классического хвата и шведская стенка расположенные в форме треугольника (код W-02-011) |  | 41 125,00 | 31 635,00 | 9 490,00 |

Таблица 6

2.2. Оборудование автомобильных парковок

| № п/п | Вид элемента благоустройства, устанавливаемого в рамках проведения работ | Визуализированный образец элемента благоустройства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стоимость | Описание работ |
|  | Ремонт гостевой автомобильной парковки |  | 647764,00 | Выполняется установка бортовых камней, марки БР 100.30.15 на бетонное основание марки В15, толщиной 10 см. Под всей площадью гостевой парковки выполняются слои: - песок средней крупности фр. 5% – 25 см, - щебень фр. 40-80 – 15 см, - асфальтобетон III марки горячий плотный тип В – 5 см. Уплотнение уложенного асфальтобетонной смеси производится вибрационным катком малого класса |

Таблица 7

2.3. Озеленение территорий

| № п/п | Вид растения | Эскиз | Стоимость, руб./шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1.1 | Сирень обыкновенная |  | 170,00 |  |
| 1.2. | Рябина обыкновенная |  | 330,00 |  |
| 1.3 | Сосна обыкновенная |  | 1 400,00 |  |
| 1.4 | Ель сибирская |  | 1 500,00 | » |

Омской области

Приложение № 7 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Любино-Малоросского сельского поселения

Любинского муниципального района

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального или дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием

Общие положения

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей ремонту и благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение минимального или дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в рамках Программы, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ

- 2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

- б) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ по благоустройству дворовых территорий Любино-Малоросского сельского поселения за счет участия заинтересованных лиц;

- в) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из минимального или дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Любино-Малоросского сельского поселения;

д) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации Любино-Малоросского сельского поселения для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализацией контроля за реализацией Программы.

1. Порядок и форма участия  (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ

  - Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по ремонту, благоустройству дворовых территории в рамках минимального или дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

  - Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

  - Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия (протокол общего собрания).

  - Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным или дополнительным перечнями, предоставляются в Администрацию Любино-Малоросского сельского поселения (далее - Администрация).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Администрацию не позднее 2-х дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

- Условия аккумулирования и расходования средств

  - В случае принятия заинтересованными лицами решения о финансовом участие в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, предусмотренных минимальным или дополнительным перечнями, денежные средства перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета Администрации.

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц,  может быть открыт Администрацией в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

  - После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц Администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирного дома и объема работ, указанного в дизайн -проекте, и составляет:

- в рамках минимального перечня работ доля участия заинтересованных лиц может не предусматриваться, или определяется как процент от стоимости мероприятий по ремонту дворовой территории, благоустройству дворовой территории и не превышает 5 процентов, при этом возможно трудовое участие граждан;

- в рамках дополнительного перечня работ доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по ремонту дворовой территории и составляет не менее 5 процентов и не превышает 50 процентов, устанавливается  заинтересованными лицами на основании протокола общего собрания, при этом возможно трудовое участие граждан.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

  - Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения. В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Подпрограммы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Подпрограммой.

В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Подпрограмму в связи с корректировкой, и их заявка предусматривает выполнение работ из минимального или дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства не позднее 10 дней в порядке и на условиях, определенных соглашением.

  - Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета Любино-Малоросского сельского поселения с момента их зачисления на лицевой счет Администрации.

  - На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Администрации как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных программой.

  - Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

  - Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации Любино-Малоросского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

  - Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на финансирование минимального или дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с утвержденным дизайн - проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.

  - Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

  - Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченными представителями многоквартирных домов.

Омской области»

Приложение № 8 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Любино-Малоросского сельского поселения

Любинского муниципального района

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

Всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в период

2018 - 2022 годы на территории Любино-Малоросского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Улица | Дом | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Любино-Малороссы | Старожильская | 47 | 2018 год |
| 2 | п. Политотдел | Ленина | 15 | 2018 год |
| 3 | п. Политотдел | Ленина | 17 | 2018 год |

Приложение № 9 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Любино-Малоросского сельского поселения

Любинского муниципального района

Омской области»

ПОРЯДОК

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в Программу, предусматривающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории многоквартирных домов и общественной территории, включаемых в Программу (далее  - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Под дизайн - проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное описание предполагаемого проекта, изображение дворовой территории или общественная территория, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего положения, с описанием работ, мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или общественная территория с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

3.Разработка дизайн-проектов:

Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом Правил благоустройства Любино-Малоросского сельского поселения, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию многоквартирных домов.

Разработка дизайн-проекта может осуществляться как заинтересованными лицами, так и администрацией Любино-Малоросского сельского, а также совместно (далее – разработчик).

Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных администрацией Любино-Малоросского сельского поселения и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект.

Срок разработки дизайн - проекта – подготовить и утвердить не позднее 1 марта 2018 года с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн – проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в Программу на 2018 год, а также дизайн – проект благоустройства общественной территории.

4. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта.

Обсуждение дизайн-проекта осуществляется на официальном сайте Администрации Любино-Малоросского сельского поселения - omskportal.ru, на собраниях граждан с привлечением разработчика.

Срок обсуждений дизайн-проекта – в течение 10 календарных дней с момента разработки дизайн-проекта.

Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в Администрации Любино-Малоросского сельского поселения согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, Администрации Любино-Малоросского сельского поселения передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, в которой включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, осуществляется общественной муниципальной комиссией.

Утвержденный дизайн-проект подлежит размещению на официальном сайте Администрации Любино-Малоросского сельского поселения - omskportal.ru.

Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Приложение № 10 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Любино-Малоросского сельского поселения

Любинского муниципального района

Омской области»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

перечень всех общественных территорий

подлежащих благоустройству в 2018-2022 году

| № п/п | Наименование населенного пункта | Улица | Дом | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Любино-Малороссы | Спортивная | От дома № 1 до дома № 9 | дорожное покрытие |
| 2 | село Любино-Малороссы | Старожильская | От дома № 1 до дома № 53 | дорожное покрытие |
| 3 | село Любино-Малороссы | Советская | От дома № 1 до дома № 116 | дорожное покрытие |
| 4 | село Любино-Малороссы | Московская | От дома № 1 до дома № 25 | дорожное покрытие |
| 5 | село Любино-Малороссы | Переулок Первомайский | От дома № 1 до дома № 11 | дорожное покрытие |
| 6 | село Любино-Малороссы | Школьная | От дома № 1 до дома № 19 | дорожное покрытие |

Приложение № 11 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Любино-Малоросского сельского поселения

Любинского муниципального района

Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ

по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных

жилых домов и земельных участков, предоставляемых

для их размещения, с заключением по результатам

инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями)

указанных домов (собственниками (землепользователями)

земельных участков) об их благоустройстве не позднее

2020 года

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, в соответствии с Порядком проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых под их размещение, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 29 августа 2017 года N 247-п, (далее - Порядок проведения инвентаризации) | Администрация Любино-Малоросского сельского поселения | 2018 - 2020 годы |
| 2 | Оформление паспортов уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, в соответствии с приложением N 3 к Порядку проведения инвентаризации (далее - Паспорт) | Администрация Любино-Малоросского сельского поселения | 2018 - 2020 годы |
| 3 | Актуализация Паспортов в случае изменения данных, указанных в Паспорте | Администрация Любино-Малоросского сельского поселения | 2018 - 2020 годы |
| 4 | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов, собственниками (землепользователями) земельных участков об их благоустройстве | Администрация Любино-Малоросского сельского поселения | 2018 - 2020 годы |
| 5 | Предоставление информации о результатах проведенной инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, и заключенных соглашениях с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве | Администрация Любино-Малоросского сельского поселения | до 31 января 2019 года и до 31 января 2020 года соответственно |
| 6 | Проведение обследования индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) которых заключены соглашения о благоустройстве, на предмет исполнения указанных соглашений | Администрация Любино-Малоросского сельского поселения | октябрь - декабрь 2020 года |
| 7 | Предоставление результатов обследования индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) которых заключены соглашения о благоустройстве, в Администрацию Любино-Малоросского сельского поселения | Администрация Любино-Малоросского сельского поселения | до 31 января 2021 года |